##### Załącznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ITP. 271.5. 2014

zawarta w dniu ....................... pomiędzy Gminą  Nowy Dwór, zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Andrzeja Humiennego - Wójt Gminy Nowy Dwór

NIP 545-178-44-20

REGON 050659579

a  	...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

zwanym dalej „ Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

.......................................................		-	..................................................................

NIP…………………………….

REGON………………………..

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu……………….. zgodnie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm),  i 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46, zwanej dalej „Ustawą”.

§ 1

# 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania  na rzecz Zamawiającego robót budowlanych  w ramach inwestycji pn.                           „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych: - nr 1243B na odcinku Nowy Dwór – Sieruciowce – nr 1244B  na odcinkach: Nowy Dwór – Jaginty i od drogi powiatowej nr 1243B do mostu na rz. Biebrza, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. sokólski, woj. podlaskie”.

2.  Szczegółowy zakres robót oraz obowiązki i uprawnienia stron Umowy określają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:

1)  Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami,

2)  Specyfikacja Techniczna Wykonania  i Odbioru Robót,

3)  Oferta Wykonawcy,

4)  Dokumentacja przetargowa.

- Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1632 ze zm.), jak również spełniać wszystkie wymagania określone w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz  Dokumentacji Projektowej.

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych  materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

5. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną i przepisami prawa budowlanego.

§ 2

1.	Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy i jednocześnie przekaże protokolarnie Wykonawcy projekt budowlany oraz dziennik budowy.

2.	Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu .................................

Termin wykonania zadania  do dnia 28.11.2014 r. (jest to termin całkowitego rozliczenia    budowy przez Wykonawcę).

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższego terminu i wykonać przedmiot umowy w terminie zapisanym w niniejszej umowie.

§ 4

1.	Powstanie przeszkód w terminowym wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.	Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o możliwości opóźnienia robót, wynikającej ze zdarzeń losowych niezależnych od stron Umowy, których wcześniej nie dało się przewidzieć.

3. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych Wykonawca będzie miał prawo wystąpienia na piśmie do Zamawiającego o wydłużenie czasu na ukończenie robót.

4.	Ustalenie nowego terminu wykonania robót objętych niniejszą umową wymaga pod rygorem nieważności aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony kontraktu.

§ 5

- Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Biuro Obsługi Inwestycji Drogowych KOMI Zdzisław Kozikowski; 15-274 Białystok; ul. Waszyngtona 24 lok 15.

- Kierownikiem budowy w specjalności drogowej z ramienia Wykonawcy będzie ............................................. posiadający uprawnienia budowlane ...................................... zam. .................................................................

3. Geodetą z uprawnieniami z ramienia Wykonawcy będzie .............................................     posiadający uprawnienia budowlane ……….................................................................. zam. ....................................................................

4.  W czasie realizacji umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie robót zgodnie z projektem budowlanym, a po jej zakończeniu do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  urządzić  i  utrzymać  na  własny  koszt  teren  udostępniony  przez Zamawiającego  pod  zaplecze  budowy  oraz  teren  budowy  i  zapewnić  ochronę,  znajdującego  się  na nich mienia.

§ 6

Wykonawca nie może powierzyć wykonania części przedmiotu umowy innej osobie  (podwykonawcy) niż wskazana w ofercie. Do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie.

#### § 7

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a)	urządzenia terenu budowy,

b)	poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

c)	zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

d)	zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,

e)	zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

f)	w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji- naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

g)	demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

h)	dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

i)	odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

j)	umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym  przedstawicielom Zamawiającego,

- wykonania badań prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas prowadzenia robót,

- wykonanie badań laboratoryjnych ( wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego

- uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.

2.   Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru do zatwierdzenia  Plan Zapewnienia Jakości i Plan BIOZ.

3.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi.

4.  Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie  realizacji robót oraz uporządkować teren zaplecza i plac budowy po ich zakończeniu.

5.  Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkryć istotnych dla interpretacji  historii, Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia działania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami określonymi przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6.	Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokoły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto ogółem oraz netto (bez podatku VAT),

- załączyć przed rozliczeniem finansowym, w przypadku zlecenia robót podwykonawcom, dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o nie zaleganiu należności podwykonawcom

7.	Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

8.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 8

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

§ 9

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za następstwa nieszczęśliwych wypadków dotycząca pracowników i osób trzecich powstałym w związku z prowadzeniem robót.

- Za szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac objętych umową odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca robót. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy do wysokości kwoty powstałej szkody.

§ 10

1.	Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  …………………………………..zł (słownie:………………………………………………………………

………………………………………………………….. zł)netto, podatek VAT wysokość…………………………………………………………………….

………………………….. zł brutto………………………………….. zł słownie:………………………………………………………………………..

2.	Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy.

Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3.	Zamawiający dopuszcza wystawiania faktur częściowych, po wykonaniu 25%  wartości pierwotnego zamówienia. Faktura częściowa nie może przekroczyć 75% wartości pierwotnego zamówienia

4.	Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół potwierdzenia wykonania robót podpisany przez  kierownika robót, inspektora nadzoru i odbierającego.

5.	Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do Urzędu Gminy Nowy Dwór; 16-205 Nowy Dwór: ul. Plac Rynkowy 21.

6.	Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą VAT wystawioną na podstawie pozytywnego końcowego protokółu odbioru robót oraz dołączonym do faktury końcowym zestawieniu wartości wykonanych robót kosztorysem powykonawczym.

7. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy Nr ........................ .................................................................................... w Banku.

w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§ 11

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek i wad w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

- Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady zgłoszone do czasu upływu okresu gwarancyjnego, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia usunięcia wad lub usterek Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli te wady są  istotne.

- Jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 12

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN słownie: ………………., co stanowi 4 % wartości umowy (z podatkiem VAT) dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w jednej z form określonych w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być  bezwarunkowa płatna na pierwsze żądanie.

- Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70 % tj. ………. zł. słownie: ………………. wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,

- pozostałe 30 % tj. …………. zł. słownie: ………………. w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 13

- Zamawiający zastrzega prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

A.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki  liczony będzie od następnego  dnia  do terminu ustalonego na usuniecie wad;

- jeżeli wyznaczony termin do usunięcia wad przekroczy 14 dni Zamawiający usunie wady na koszt własny obciążając tym samym Wykonawcę;

- odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy - płatne w terminie 14 dni od odstąpienia wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Wykonawcy.

B.	Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego,

- zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

§ 14

- Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w okresie 2 lat od chwili kiedy powziął informację o następującym zdarzeniu:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy        nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia       umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w tej umowie bez       uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego       złożonego na piśmie

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do :

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które           zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności , jeżeli :

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki :

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która  przyczyniła się do odstąpienia od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy      urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej  pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania ugodowego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.

- Każda ze  stron zobowiązana  jest do pisemnego ustosunkowania  się do  roszczenia w   ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w  terminie,  o którym mowa  w  ust.  2  lub  nie  wyrazi  zgody  na  mediacje,  albo  od  mediacji odstąpi,  to  spór  będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

- Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy:

1)  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r.- Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.,                                 poz. 907 z późn. zm),

2)  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2010 r.  Nr 243, poz.1623),

3)   Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. Specyfikacja i oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy.

#### § 18

Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego:

-  2 egz. dla Zamawiającego

-  1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                      	Wykonawca:

........................................    		 		     .......................................